Phụ lục

DANH MỤC NHIỆM VỤ TẬP TRUNG TRIỂN KHAI TRONG 100 NGÀY

(Kèm theo Kế hoạch số           -KH/BCĐ, ngày       /7/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh

về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số)

-----

| STT | Nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Sản phẩm đầu ra | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | NHÓM THỂ CHẾ, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH |  |  |  |  |
| 1 | Phối hợp rà soát, lập danh mục các quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý của các sở, ngành, địa phương; đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung hoặc xử lý theo thẩm quyền (nếu có) | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành, xã, phường, đặc khu | - Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp việc rà soát; trên cơ sở kết quả rà soát của các sở, ban, ngành, địa phương, lập danh mục các quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở chuyển đổi số; đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung hoặc xử lý theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh (nếu có). - Danh mục vướng mắc và phương án xử lý, trong đó xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn hoàn thành | Hoàn thành danh mục trước ngày 25/9/2026; trình phương án xử lý trước ngày 25/11/2026; trường hợp đặc biệt trong ngày 25/12/2026 |
| II | HẠ TẦNG SỐ |  |  |  |  |
| 2 | Phối hợp tham gia cập nhật, điều chỉnh Quy chế về tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ hệ thống mạng máy tính của Đảng (theo Quy chế số 07-QC/TW, ngày 31/10/2025 của Ban Bí thư) | Văn phòng Tỉnh uỷ | Sở Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh; Quân sự tỉnh; các xã, phường, đặc khu | Văn bản tham gia góp ý hoặc văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế về tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ hệ thống máy tính của Đảng được ban hành | 25/8/2026 |
| 3 | Hoàn thành quy chế về quản lý, vận hành và khai thác sử dụng nền tảng kết nối, liên thông mạng mật của các cơ quan trong hệ thống chính trị trong khối cơ quan mình | Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Nội vụ | Công an tỉnh; Quân sự tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; các xã, phường, đặc khu | Quy chế được ban hành | 25/9/2026 |
| 4 | Rà soát, khắc phục tình trạng lõm sóng, thiếu điện tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương; UBND các xã, phường, đặc khu | Sở Tài chính; Công an tỉnh; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị; các doanh nghiệp viễn thông | Danh mục và các phương án xử lý các điểm lõm sóng, thiếu điện, thiếu nước được phê duyệt. Hoàn thành xử lý các điểm lõm sóng, thiếu điện tại các điểm ưu tiên. | Danh mục gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương trước ngày 28/7/2026. Hoàn thành xử lý các điểm lõm sóng, thiếu điện, các điểm ưu tiên trước ngày 25/11/2026. |
| 5 | Xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung cấp điện phục vụ trung tâm dữ liệu, hạ tầng tính toán hiệu năng cao có dự báo nhu cầu đến năm 2030 | Sở Công thương | Sở Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh; Sở Tài chính; các xã, phường, đặc khu; Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị | Danh mục trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao cần bảo đảm nguồn điện có đầy đủ các thông số thiết kế về nhu cầu sử dụng điện và tiêu chí cung cấp điện Báo cáo phương án bảo đảm nguồn cung cấp điện được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó xác định rõ khu vực, công suất, lộ trình đầu tư, cơ chế giá và phương án dự phòng nguồn điện | - Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp danh mục các dự án về trung tâm dữ liệu, hạ tầng tính toán hiệu năng cao có dự báo nhu cầu điện và tiêu chí cung cấp điện theo thiết kế cho Sở Công thương trước ngày 10/8/2026. - Sở Công thương hoàn thành báo cáo, phương án bảo đảm nguồn cung cấp điện trước ngày 25/10/2026. |
| 6 | Đầu tư, mua sắm, nâng cấp, thuê hoặc điều chuyển trang thiết bị đầu cuối, ưu tiên máy tính, phần mềm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, quan tâm vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và hệ thống mật, bảo đảm minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật, phù hợp với yêu cầu công việc, góp phần đáp ứng, vận hành thống suốt chính quyền địa phương hai cấp | Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh); các xã, phường, đặc khu | Sở Tài chính, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành | Báo cáo rà soát, thống kê nhu cầu mua sắm, đầu tư, nâng cấp của các cơ quan, địa phương gửi về Sở Khoa học và Công nghệ. Các cơ quan cấp tỉnh, địa phương đảm bảo trang thiết bị đầu cuối cho Trung tâm phục vụ hành chính công và cán bộ công chức, viên chức liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác. | - Các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo rà soát, thống kê nhu cầu gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/7/2026; - Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp nhu cầu gửi Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 28/7/2026; Hoàn thành đảm bảo trang thiết bị đầu cuối cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính trước ngày 30/11/2026. |
| 7 | Kiểm kê trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ của các cơ quan thuộc 04 khối; mức độ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, hiệu suất, chi phí; xây dựng phương án chuyển dịch hoặc dừng các hạ tầng nhỏ, lẻ, kém hiệu quả | Sở Khoa học và Công nghệ | Công an tỉnh; các sở, ban, ngành; xã, phường, đặc khu; Sở Tài chính | 100% trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ được kiểm kê; có phương án trong giai đoạn 2026 - 2027 | 25/10/2026 |
| 8 | Lập Bản đồ cấp độ an ninh mạng cho các hệ thống số của 04 khối và địa phương, gồm chủ quản, cấp độ dự kiến/đã được phê duyệt và đầu mối ứng cứu. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trong xây dựng phương án mở rộng quy mô Trung tâm An ninh mạng quốc gia đáp ứng yêu cầu giám sát, điều hành an ninh mạng cho toàn hệ thống chính trị. Tham mưu đầu tư, xây dựng Trung tâm An ninh mạng tỉnh Quảng Trị. | Công an tỉnh (PA05) | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính; Quân sự tỉnh; các sở, ban, ngành; xã, phường, đặc khu | 100% hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ có bản ghi, dữ liệu được cập nhật, hiển thị trên bảng điều hành trước ngày 25/9/2026. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trong xây dựng Phương án mở rộng Trung tâm An ninh mạng quốc gia. | Hoàn thành lập Bản đồ cấp độ an ninh mạng trước ngày 25/9/2026. Phương án mở rộng Trung tâm An ninh mạng quốc gia (theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, tiến độ yêu cầu trình cấp có thẩm quyền trước ngày 30/11/2026). |
| 9 | Kiểm tra, đánh giá hệ thống mạng gửi, nhận, xử lý và lưu trữ văn bản mật của khối Đảng. Cảnh báo sớm, thường xuyên các nguy cơ rủi ro an ninh thông tin trên 100% các hệ thống số cấp độ 4, cấp độ 5 | Công an tỉnh (PA05) | Văn phòng Tỉnh uỷ; Quân sự tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ban, ngành; xã, phường, đặc khu | Báo cáo đánh giá toàn diện, văn bản xác nhận đủ điều kiện vận hành đối với mạng mật của khối Đảng; thông tin cảnh báo nguy cơ được gửi đến cơ quan chủ quản hệ thống thông tin cấp độ 4, cấp độ 5 và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia sau khi xác minh, phân loại, theo phương thức và thời hạn phù hợp với mức độ nghiêm trọng của từng loại nguy cơ | - 25/8/2026 hoàn thành đánh giá mạng mật khối Đảng. - 25/11/2026 hoàn thành gửi các thông tin cảnh báo sớm với các hệ thống cấp độ 4, cấp độ 5 |
| 10 | Tổ chức diễn tập liên khối về phòng, chống tấn công mạng, lộ lọt dữ liệu, gián đoạn hệ thống thông tin trọng yếu và khôi phục sau sự cố (Nếu có chỉ đạo) | Công an tỉnh (PA05) | Quân sự tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh; Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các xã, phường, đặc khu | Kế hoạch, kịch bản, kết quả diễn tập và phương án khắc phục các tồn tại phát hiện qua diễn tập, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực ứng cứu sự cố an ninh mạng | Trước 30/10/2026. |
| III | DỮ LIỆU SỐ |  |  |  |  |
| 11 | Rà soát, ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và từ điển dữ liệu của ngành, địa phương theo yêu cầu tại Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ | Sở Khoa học và Công nghệ | Công an tỉnh; các sở, ban, ngành; xã, phường, đặc khu | Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ điển dữ liệu của ngành, địa phương được ban hành hoặc cập nhật phù hợp với Quyết định số 2439/QĐ-TTg | 25/11/2026 |
| 12 | Phối hợp thực hiện theo chức năng của địa phương trong tạo lập, làm sạch, chuẩn hóa, đối soát, kết nối và đồng bộ 12 CSDL theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị | Các sở, ngành theo chức năng | Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh | Hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao về thu thập, chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật dữ liệu đối với 12 CSDL. Phối hợp thực hiện kết nối, đồng bộ CSDL bảo đảm đúng yêu cầu, thời hạn, hướng dẫn của các bộ, ngành. | 30/11/2026 |
| 13 | Phối hợp hoàn thiện 104 CSDL theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, cập nhật Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | Các sở, ngành theo chức năng | Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh | Hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao về thu thập, chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật dữ liệu đối với 104 CSDL. Phối hợp thực hiện kết nối, đồng bộ CSDL bảo đảm đúng yêu cầu, thời hạn, hướng dẫn của các bộ, ngành. | 30/11/2026 |
| 14 | Phối hợp hoàn thiện Sổ tay Đảng viên điện tử; làm sạch, chuẩn hoá, đối soát dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; tích hợp dữ liệu phục vụ Sổ tay Đảng viên điện tử và 04 thủ tục hành chính của Đảng | Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Văn phòng Tỉnh uỷ | Công an tỉnh; đảng uỷ các xã, phường, đặc khu; Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị. | Tối thiểu 98% dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên được chuẩn hoá, làm sạch, đối soát và đồng bộ; dữ liệu đủ điều kiện phục vụ Sổ tay Đảng viên điện tử và 04 thủ tục hành chính của Đảng | Thực hiện theo lộ trình đến ngày 30/11/2026 |
| 15 | Hoàn thiện cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, thực hiện kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu đảng viên | Sở Nội vụ | Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu | Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức kết nối với cơ sở dữ liệu đảng viên; dữ liệu được chia sẻ, khai thác phục vụ công tác tổ chức cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng | 30/11/2026 |
| 16 | Chuẩn hoá, làm sạch dữ liệu đoàn viên, hội viên, tổ chức cơ sở, giám sát - phản biện và phản ánh, kiến nghị của Nhân dân; kết nối với các hệ thống của Đảng và cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan, phù hợp quy định | Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh | Các tổ chức chính trị - xã hội; Văn phòng Tỉnh uỷ; Công an tỉnh; các xã, phường, đặc khu | Triển khai kết nối thử nghiệm thành công với các hệ thống của Đảng và cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan | 30/11/2026 |
| 17 | Phối hợp xây dựng nền tảng quản lý án toàn trình đối với án hình sự và thi hành án hình sự của Toà án nhân dân phục vụ triển khai Đề án 422 của Chính phủ; hoàn thiện quy định, quy trình số hoá, làm sạch dữ liệu hồ sơ vụ án, vụ việc đã được giải quyết, phục vụ xây dựng kho dữ liệu dùng chung của ngành Toà án | Toà án nhân dân tỉnh | Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ; các đơn vị ngành dọc tại địa phương | Hoàn thiện, đưa vào sử dụng nền tảng quản lý án toàn trình đối với án hình sự, thi hành án hình sự phục vụ triển khai Đề án 422 của Chỉnh phủ; hoàn thành rà soát, phân loại hồ sơ lịch sử cần số hoá; ban hành danh mục tài liệu, trường thông tin và quy trình số hoá; xây dựng kế hoạch liên ngành về đối soát, làm sạch dữ liệu hồ sơ vụ án lịch sử | 30/10/2026 |
| 18 | Phối hợp xây dựng Quy định về việc số hoá dữ liệu tại nguồn, danh mục dữ liệu ưu tiên được làm sạch và lộ trình xử lý dữ liệu lịch sử; bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu nghiệp vụ (hồ sơ vụ án, bản án) toàn ngành | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | Công an tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ; các đơn vị ngành dọc tại địa phương | Quy định về số hoá dữ liệu nghiệp vụ tại nguồn được ban hành; danh mục dữ liệu ưu tiên được làm sạch và lộ trình xử lý dữ liệu lịch sử được phê duyệt; bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu nghiệp vụ (hồ sơ vụ án, bản án) toàn ngành | 30/9/2026 |
| IV | NỀN TẢNG SỐ |  |  |  |  |
| 19 | Phối hợp rà soát hiện trạng, xây dựng hoặc điều chỉnh kế hoạch triển khai các nền tảng số dùng chung quốc gia theo Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 24/6/2026; tổ chức triển khai theo lộ trình được phê duyệt, bảo đảm các nền tảng được đưa vào sử dụng thực chất, lấy người sử dụng làm trung tâm; kết nối với công cụ đánh giá mức độ sử dụng và thu thập phản hồi tại các hệ thống thông tin dùng chung quốc gia đã được tích hợp, triển khai | Các cơ quan chủ quản nền tảng số dùng chung | Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ban, ngành; các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; các xã, phường, đặc khu | 100% nền tảng thuộc danh mục tại Quyết định số 1131/QĐ-TTg được rà soát; có kế hoạch triển khai hoặc kế hoạch điều chỉnh được phê duyệt, xác định rõ cơ quan chủ trì, phạm vi, đối tượng sử dụng, sản phẩm, tiến độ và nguồn lực thực hiện. Các nền tảng đến hạn theo lộ trình được đưa vào vận hành, có người sử dụng thực tế; kết nối với công cụ đánh giá tại nhiệm vụ số 21 và có số liệu về mức độ sử dụng, phản hồi của người dùng, tồn tại và phương án cải thiện chất lượng | Hoàn thành rà soát, ban hành hoặc điều chỉnh kế hoạch trước ngày 30/9/2026 |
| 20 | Phối hợp tham gia hoàn thiện Cổng dịch vụ công quốc gia và các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương hoạt động thống nhất, thông suốt, ổn định; công khai giám sát theo thời gian thực về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị giải quyết thủ tục hành chính | Công an tỉnh (PC06) | Sở Tư pháp; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ban ngành; các xã, phường, đặc khu | Cổng dịch vụ công quốc gia và các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được kết nối, vận hành ổn định, thông suốt; các lỗi, điểm nghẽn ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính được khắc phục. Bộ tiêu chuẩn, chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng được ban hành; kết quả giám sát được tích hợp lên Hệ thống theo dõi Nghị quyết; mức độ sẵn sàng, thời gian xử lý sự cố và trách nhiệm của từng cơ quan được theo dõi theo thời gian thực | Hoàn thành trước ngày 30/9/2026 và duy trì liên tục |
| 21 | Phối hợp tham gia phát triển và triển khai công cụ độc lập để đánh giá mức độ sử dụng và thu thập phản hồi của người sử dụng; ưu tiên tích hợp công cụ vào các nền tảng số quốc gia liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính | Sở Khoa học và Công nghệ | Công an tỉnh; các sở, ban, ngành; xã, phường, đặc khu | Tham gia góp ý, phối hợp triển khai, thử nghiệm (nếu có); tổ chức áp dụng công cụ theo hướng dẫn của Chính phủ, bộ, ngành có liên quan. Bộ tiêu chuẩn, chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng được ban hành. Công cụ đánh giá được hoàn thiện và tích hợp lên Hệ thống theo dõi nghị quyết tại địa chỉ theodoinq.dcs.vn | 30/9/2026 |
| 22 | Phối hợp rà soát các nền tảng dùng chung quốc gia đang triển khai; tham gia xây dựng, góp ý và tổ chức triển khai các tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật bảo đảm khả năng đăng nhập một lần qua VNeID theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. | Sở Khoa học và Công nghệ | Công an tỉnh; UBND các xã, phường, đặc khu; các sở, ban, ngành chủ quản hệ thống | Văn bản tham gia góp ý (nếu có); kết quả phối hợp triển khai các tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. | 30/9/2026 |
| V | DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN |  |  |  |  |
| 23 | Đánh giá việc cắt giảm, đơn giản hoá, tái cấu trúc thủ tục hành chính, số hoá hồ sơ, cấp kết quả điện tử, thanh toán trực tuyến, tái sử dụng dữ liệu và xử lý đúng hạn; công bố bảng xếp hạng hàng tháng | Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh) | Công an tỉnh; các sở, ban, ngành; xã, phường, đặc khu | Đánh giá, xếp hạng theo Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg | Công bố lần đầu trước ngày 25/9/2026 và thực hiện thường xuyên |
| 24 | Phối hợp hoàn thành tái cấu trúc 80 thủ tục hành chính còn lại theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP; sửa đổi quy định, quy trình nội bộ và biểu mẫu trên cơ sở dữ liệu đã có | Các sở, ban, ngành chủ quản thủ tục hành chính | Công an tỉnh; xã, phường, đặc khu; cơ quan cung cấp dữ liệu | 80/80 thủ tục hành chính được tái cấu trúc; quy trình điện tử cập nhật và biểu mẫu được cập nhật; thành phần hồ sơ, thời gian xử lý và kết quả cắt giảm được công khai | 25/11/2026 |
| 25 | Kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với các cơ sở dữ liệu đã công bố và các cơ sở dữ liệu mới hoàn thành; tự động điền, xác thực và tái sử dụng dữ liệu | Các sở, ban, ngành thực hiện theo chỉ đạo của các bộ chủ quản hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Công an tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh, UBND xã, phường, đặc khu; cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu | 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ đã có | Hoàn thành danh mục trước ngày 28/8/2026; |
| 26 | Lựa chọn nhóm thủ tục hành chính tần suất cao, liên quan trực tiếp người dân, doanh nghiệp; tái thiết kế quy trình theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số bảo đảm người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại dữ liệu đã có trong CSDL của cơ quan nhà nước | Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh) | Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan có liên quan | Toàn tỉnh có tối thiểu 05 thủ tục hành chính ưu tiên; giảm tối thiểu 30% giấy tờ, thời gian hoặc thao tác nhập liệu. | - Ban hành danh mục trước ngày 30/7/2026; - Hoàn thành kiểm thử trước 30/11/2026. |
| 27 | Phối hợp hoàn thiện 04 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường mạng | Văn phòng Tỉnh uỷ | Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị; đảng uỷ xã, phường, đặc khu | 04/04 thủ tục hành chính vận hành ổn định; có đầu mối hỗ trợ và bảng điều hành thống kê số liệu khai thác, sử dụng, giao dịch thanh toán nếu có | Hoàn thiện hệ thống trước ngày 30/9/2026; mở rộng triển khai theo lộ trình. |
| VI | KINH TẾ SỐ |  |  |  |  |
| 28 | Phối hợp xây dựng thí điểm cơ sở dữ liệu tập trung về thương mại điện tử, kết nối dữ liệu dân cư, thuế, hải quan và phản ánh vi phạm; hỗ trợ quản lý hàng giả, gian lận và bảo vệ người tiêu dùng | Sở Công thương | Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính; UBND xã, pường, đặc khu | Cơ sở dữ liệu thương mại điện tử thí điểm được hình thành, kết nối dữ liệu của tối thiểu 02 địa phương | Hoàn thành thí điểm trước ngày 30/9/2026; tiếp tục hoàn thiện theo lộ trình phù hợp với quy định của pháp luật |
| VII | XÃ HỘI SỐ |  |  |  |  |
| 29 | Phối hợp hoàn thiện chuẩn dữ liệu học bạ điện tử, văn bằng, chứng chỉ số, mã định danh người học và hồ sơ học tập suốt đời; tích hợp xác thực trên VNeID | Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề | Công an tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ; xã, phường, đặc khu; cơ sở giáo dục | Chuẩn dữ liệu và quy trình xác thực được ban hành; thí điểm tại tối thiểu 05 địa phương; văn bằng, chứng chỉ thí điểm được xác thực trên VNeID | 30/10/2026 |
| 30 | Phối hợp phát triển Sổ sức khoẻ điện tử và nền tảng số chăm sóc sức khoẻ toàn dân; chuẩn hoá, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh, bảo hiểm… | Sở Y tế | Công an tỉnh; Sở Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị; Sở Khoa học và Công nghệ; xã, phường, đặc khu; các cơ sở y tế | Sổ sức khoẻ điện tử được tích hợp trên ứng dụng VNeID và được sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh, bảo đảm vận hành ổn định, thường xuyên, liên tục 24/7, góp phần giảm giấy tờ, thời gian thực hiện thủ tục | Hoàn thành vận hành ổn định thường xuyên, liên tục trước ngày 30/11/2026 |
| 31 | Phối hợp mở rộng Mặt trận số 24/7, hệ thống nắm bắt dư luận; ưu tiên tiếp cận người yếu thế, khu vực khó khăn; chuyển phản ánh, kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền và theo dõi kết quả | Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh | Công an tỉnh; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; Các tổ chức chính trị - xã hội; UBND xã, phường, đặc khu; | Mở rộng sử dụng đến cấp xã; phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, chuyển xử lý và theo dõi trạng thái trên bảng điều hành | 30/11/2026 |
| VIII | NGUỒN NHÂN LƯC |  |  |  |  |
| 32 | Phối hợp tổ chức đào tạo về dữ liệu, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo cho cán bộ tham mưu, cán bộ chuyên trách, cán bộ vận hành hệ thống và cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; có kiểm tra kết quả đầu ra | Công an tỉnh; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ | Các cơ quan thuộc 04 khối; xã, phường, đặc khu; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; cơ sở đào tạo | Tối thiểu 95% đối tượng thuộc danh sách phải đào tạo hoàn thành chương trình và đạt yêu cầu kiểm tra đầu ra; kết quả được thống kê theo cơ quan, vị trí việc làm. Triển khai trên Nền tảng Bình dân học vụ số | 30/10/2026 |
| 33 | Triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP | Sở Nội vụ | Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh; các sở, ban, ngành; xã, phường, đặc khu | 100% người đủ điều kiện được rà soát, lập danh sách, phê duyệt và thực hiện chế độ hỗ trợ theo quy định; các vướng mắc về hướng dẫn, thủ tục được xử lý. Tránh trường hợp đưa ra các tiêu chuẩn ngoài quy định của Nghị định số 179/2025/NĐ-CP. | Sở Nội vụ chủ trì tiếp tục rà soát, lập danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/7/2026 |
| IX | TÀI CHÍNH, GIẢI NGÂN |  |  |  |  |
| 34 | Rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ, giao dự toán đối với số kinh phí năm 2026 đã được bố trí nhưng chưa phân bổ, chưa giao dự toán cho các nhiệm vụ chuyển đổi số; ưu tiên cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung, an toàn, an ninh mạng, trang thiết bị thiết yếu và các nhiệm vụ cấp bách được Đảng, Nhà nước giao, bảo đảm đúng quy định, đúng trọng tâm, tránh dàn trải, trùng lặp, lãng phí | Sở Tài chính | Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ban, ngành, xã, phường, đặc khu; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo | Phương án phân bổ, giao dự toán hoặc quyết định giao dự toán được cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định | 12/8/2026 |
| X | KỶ LUẬT |  |  |  |  |
| 35 | Vận hành bảng theo dõi tiến độ 100 ngày làm việc; hàng tháng công khai các nhiệm vụ chậm, cơ quan chậm | Văn phòng Tỉnh uỷ (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) | 04 đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; các cơ quan liên quan; các sở, ban, ngành; xã, phường, đặc khu | Bảng điều hành trực tuyến; báo cáo tháng; bảng phân loại nhiệm vụ theo trạng thái: đúng tiến độ, có nguy cơ chậm và chậm tiến độ; đường dẫn minh chứng của từng nhiệm vụ | Báo cáo đầu tiên trước ngày 23/7/2026. Cập nhật hàng tháng |